Rapport till handledningsmöte 16-05-24
Grupp 10 HitIt
Tidrapport
Antal rapporterade timmar:
Kalle Hovstadius: 20 h, 25%
Maximilian Törn Almö: 20 h, 25%
Mohanned Jaballah: 20 h, 25%
Shervin Mansouri: 20 h, 25%

Gruppens timmar sammanlagt: 720 h (av 960h), 75%

Arbete sedan senaste handledningsmöte

Kalle Hovstadius:
Lade till funktionen att kunna lägga upp bilder och ljudfiler i databasen.
Implementerat krav från kravdokumentet. Parprogrammering med Max och Shervin..

Maximilian Törn Almö:
Implementerat krav från kravdokumentet. Parprogrammering med Kalle och Shervin.
Säkerhet. Fixat så man kan logga in som admin och user. Fixat buggar. Lagt till en standardbild för profiler.

Mohanned Jaballah:
Arbetat med dokument.

Shervin Mansouri:
Jobbat med design och logga.
Implementerat krav från kravdokumentet. Parprogrammering med Max och Kalle.

Planerat arbete kommande vecka
Förbereda inför utställningsdagen. Fortsätta implementera nya funktioner.
Fixa buggar.

Aktuella utmaningar
Att bli färdiga i tid.
Att implementera en sökfunktion.