Rapport till handledningsmöte 16-04-05
Grupp 10 HitIt

Tidrapport
Antal rapporterade timmar:
Kalle Hovstadius: 20 h, 25%

Maximilian Törn Almö: 20 h, 25%

Mohanned Jaballah: 20 h, 25%

Shervin Mansouri: 20 h, 25%

Gruppens timmar sammanlagt: 240 h (av 960h), 25%

Arbete sedan senaste handledningsmöte
Kalle Hovstadius

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation. Uppdaterade gantt-schemat
Börjat göra designdokument.

Maximilian Törn Almö

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation, prototyp. Uppdaterade kravdokumentet.
Börjat göra designdokument.

Mohanned Jaballah

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation, prototyp. Uppdaterade plandokumentet.
Börjat göra designdokument.

Shervin Mansouri

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation och design av logga, prototyp. Uppdaterade kravdokumentet och sociala kontraktet.
Börjat göra designdokument.

Vi har diskuterat layout.

Planerat arbete kommande vecka
Kalle Hovstadius

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation. Jobba med designdokument. Göra "about us" sidan.

Maximilian Törn Almö

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation. Jobba med designdokument. Göra "Session on" sida.

Mohanned Jaballah

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation, Jobba med designdokument. Göra "about us" sidan.

Shervin Mansouri

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation och design av logga. Jobba med designdokument. Göra "Session on" sida.

Aktuella utmaningar
Den största utmaningen är fortfarande att sätta sig in i alla programmeringsspråk samt ASP NET MVC.
Design kan också vara rätt så komplicerat.