Rapport till handledningsmöte 16-04-26
Grupp 10 HitIt

Tidrapport
Antal rapporterade timmar:
Kalle Hovstadius: 20 h, 25%

Maximilian Törn Almö: 20 h, 25%

Mohanned Jaballah: 20 h, 25%

Shervin Mansouri: 20 h, 25%

Gruppens timmar sammanlagt: 400 h (av 960h), 42%

Arbete sedan senaste handledningsmöte
Kalle Hovstadius

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation. Jobbade med designdokument.
Implementerade funktionella krav och testade dessa.
Planerat "Sprint3"

Maximilian Törn Almö

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation. Jobbade med designdokument. Gjorde "Session on" sida.
Implementerade funktionella krav och testade dessa.
Planerat "Sprint3"

Mohanned Jaballah

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation, Jobbade med designdokument. Gjorde "about us" sidan.
Planerat "Sprint3"

Shervin Mansouri

Fördjupning i HTML, CSS, JavaScript, ASP NET MVC i Visual Studio.
Dokumentation och design av logga. Jobbade med designdokument.
Planerat "Sprint3"

Planerat arbete kommande vecka
Kalle Hovstadius

Fördjupning i Databas. Fixa tillgång till server, och koppling av information till användarens konto. Kunna spara filer till databas.

Maximilian Törn Almö

Fördjupning i Databas. Fixa tillgång till server, och koppling av information till användarens konto. Kunna spara filer till databas.

Mohanned Jaballah

Fördjupning i Databas. Fixa tillgång till server, och koppling av information till användarens konto. Kunna spara filer till databas.

Shervin Mansouri

Fördjupning i Databas. Fixa tillgång till server, och koppling av information till användarens konto. Kunna spara filer till databas.

Aktuella utmaningar

Få databasen att fungera på servern.